暫定運用（外部共有ゲスト事前申請制）

開始準備タスク一覧

2026年7月26日　情報システム部

# 1. 目的・前提

Outbound Security for Microsoft 365の契約・初期設定にはベンダー側の手続きを含めて最短でも1週間程度を要することが判明したため、本稼働開始までの期間、SharePointの外部共有機能を用いた暫定運用を行う。外部共有の利用には共有先ユーザーをMicrosoft Entra IDにゲストとして登録する必要があるため、この登録を担当者による事前申請制とし、管理者（情報システム部）がゲストアカウントの作成のみを一元的に行う体制とする。

なお、ゲスト招待権限を管理者ロールのみに制限するEntra外部コラボレーション設定（B1）は対応済みである。また、共有先サイトへのアクセス権付与は、ゲストアカウント作成後は既存の運用手順で各担当者が個別に対応できることが確認できたため、共有用サイトやアクセス権テンプレートの新規準備（旧B3・B4・B5）は不要になった。これにより、残るボトルネックは「申請ルール・申請フォームの整備」と「管理者によるゲストアカウント作成手順の確立」に絞られる。

本書は、この暫定運用を最速で開始するために必要な準備タスクを、ガバナンス・技術設定・運用フロー・周知・切替準備の観点で網羅的に洗い出したものである。

# 2. 準備タスク一覧

グレーは対応済み、緑は既存運用の活用により対応不要となったタスク、オレンジは3章で挙げる先行着手候補である。

| No. | タスク | 内容 | 担当 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 適用範囲・期間の確定 | 対象部署／対象データ、暫定運用の適用期間（Outbound Security本稼働完了までの最大1～2週間）を明確化する | 情報システム部 | 未着手 |
| A2 | 申請者・承認者の役割定義 | 「担当者」として申請できる者の範囲、上長承認の要否を決定する | 情報システム部 | 未着手 |
| A3 | 申請項目の設計 | 共有先の会社名・担当者名・メールアドレス、共有目的、共有対象データ、希望共有期間、機密区分を申請項目として定義する | 情報システム部 | 未着手 |
| A4 | ゲストアカウントの有効期限ルール策定 | 既定の有効期限（例：暫定運用終了日で一律失効）と、延長が必要な場合の手続きを定める | 情報システム部 | 未着手 |
| A5 | セキュリティ基準の策定 | 共有可能な機密区分の上限、MFA必須化、アクセス範囲を特定サイト・フォルダに限定する原則を定める | 情報システム部 | 未着手 |
| A6 | 監査・記録ルールの策定 | 誰が・いつ・誰を登録したかの記録方法と、暫定運用終了後の棚卸しタイミングを定める | 情報システム部 | 未着手 |
| B1 | Entra外部コラボレーション設定の変更 | Microsoft Entra管理センター「External Identities」→「外部コラボレーション設定」で、ゲスト招待権限を全ユーザーから特定の管理者ロールのみに制限する | 情報システム部（管理者） | 完了 |
| B2 | 許可/ブロックドメインリストの検討 | 招待可能な外部ドメインを取引先ドメインに限定するB2B allow/deny listの要否を判断し、必要に応じて設定する | 情報システム部 | 未着手 |
| B3 | SharePoint外部共有設定の確認・調整 | 既存のSharePoint外部共有運用をそのまま利用するため、新規の設定変更は不要 | 情報システム部（管理者） | 対応不要 |
| B4 | 共有用SharePointサイト／ライブラリの準備 | 既存の専用サイトをそのまま利用するため、新規準備は不要 | 情報システム部 | 対応不要 |
| B5 | アクセス権付与の運用 | ゲストアカウント作成後のサイトへのアクセス権付与は、既存の運用手順で各担当者が個別に対応可能なため、新規のテンプレート整備は不要 | 各担当者 | 対応不要 |
| B6 | ゲスト向け条件付きアクセスポリシーの確認 | ゲストアカウントに対するMFA必須化等の条件付きアクセスポリシーが適用されることを確認する | 情報システム部 | 未着手 |
| B7 | ライセンス消費の確認 | ゲスト登録によるEntra ID等のライセンス消費条件を確認する | 情報システム部 | 未着手 |
| C1 | 申請フォームの作成 | Microsoft Forms等でA3の申請項目を反映した申請フォームを作成する | 情報システム部 | 未着手 |
| C2 | 管理者向け登録手順書の作成 | 申請受付→承認確認→Entra IDでのゲスト招待→担当者への払い出し通知、をSTEP化した手順書を作成する（アカウント作成のみに簡略化） | 情報システム部 | 未着手 |
| C3 | 対応SLA・担当者アサインの決定 | 申請受付から登録完了までの目標時間と、対応担当者（一次窓口・バックアップ）を決定する | 情報システム部 | 未着手 |
| C4 | 利用終了時の削除・棚卸しフローの整備 | 共有終了時のゲストアカウント削除手順と、暫定運用終了時の一括棚卸し手順を整備する | 情報システム部 | 未着手 |
| D1 | 申請担当者向け利用案内の周知 | 申請方法・必要情報を全社（対象部署）に周知する | 情報システム部 | 未着手 |
| D2 | 社外関係者向け案内テンプレートの作成 | ゲストとして招待された社外関係者向けの、招待の承諾方法・サインイン方法を案内する文面を用意する | 情報システム部 | 未着手 |
| D3 | 役割分担の周知（新規） | 「アカウントが払い出された後のサイトへのアクセス権付与は、担当者自身が既存の手順で行う」という役割分担を明確に周知する | 情報システム部 | 未着手 |
| D4 | 暫定運用である旨の周知 | 本運用がOutbound Security for Microsoft 365の本稼働までの暫定措置であることを、社内周知に明記する | 情報システム部 | 未着手 |
| E1 | 本稼働タイミングの確定・共有 | Outbound Security for Microsoft 365の契約・設定完了予定日を確定し、暫定運用の終了予定日として周知する | 情報システム部 | 未着手 |
| E2 | 暫定運用終了後のゲストアカウント整理方針の決定 | 本稼働開始後、暫定運用で登録したゲストアカウントを継続利用するか一括削除するかの方針を決定する | 情報システム部 | 未着手 |

# 3. 先行準備タスク候補（改訂版）

B1（Entra外部コラボレーション設定）が対応済みとなり、共有用サイト・アクセス権付与（旧B3・B4・B5）は既存運用の活用により新規準備が不要になったことで、着手すべき範囲は「申請ルール・申請フォームの整備」と「管理者の登録手順・役割分担の確立」に絞られた。この2系統・3タスクを最優先で並行して進めることを推奨する。

## 候補1：A2・A3・C1　申請ルールと申請フォームの確定

担当者が申請する手段と、申請すべき項目・承認フローが決まらなければ運用は開始できない。申請項目（A3）は承認フロー（A2）と表裏一体のため、この2つを先に固めたうえでMicrosoft Forms等のフォーム（C1）に反映する。フォーム自体の作成は短時間で済むため、ルール検討ができ次第すぐに着手できる、最も優先度の高いタスクである。

## 候補2：C2・C3　管理者の登録手順（簡略版）とSLA・担当アサインの確定

アクセス権付与を担当者側の既存運用に委ねられることになったため、管理者側の作業は「申請内容の確認→Entra IDでのゲストアカウント作成→担当者への払い出し通知」のみに簡略化される。この手順と、対応SLA・担当者の役割分担を先に決めておくことで、申請が届き次第、管理チームが迷わず即応できる状態を作れる。

## 候補3：D3　役割分担の周知（アカウント払い出し後は担当者自身がアクセス権を付与）

管理者はアカウント作成のみを担い、共有先サイトへのアクセス権付与は各担当者が既存の手順で行うという役割分担は、申請フローや登録手順と並行して早期に周知しておく必要がある。ここが曖昧なまま運用を始めると、アカウント払い出し後に「誰がアクセス権を付与するのか」で問い合わせが発生し、かえって共有開始までの時間が延びるおそれがある。

以上の3タスクは、情報システム部内で完結し、B1同様に他部門の調整を待たずに着手できるため、並行して同時に進めることで暫定運用の開始日を最速化できる。

# 4. 参考：申請フォーム項目案（C1のたたき台）

A3（申請項目の設計）のたたき台として、Microsoft Forms等での申請フォーム項目案を以下に示す。No.5・13・16・18は、それぞれA2（承認要否のルール）・A5（セキュリティ基準）・A4（有効期限ルール）・C3（対応SLA）の決定内容と連動するため、それらのルールが固まり次第、選択肢を確定させる。

| No. | 項目名 | 回答形式 | 必須 | 目的・備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 申請者情報 |  |  |  |  |
| 1 | 申請日 | 日付 | 必須 | 自動入力可（フォーム回答日時をそのまま利用） |
| 2 | 申請者氏名 | 記述式 | 必須 |  |
| 3 | 申請者所属部署 | プルダウン | 必須 | 部署一覧から選択 |
| 4 | 申請者連絡先（内線／メール） | 記述式 | 必須 | 確認事項があった場合の連絡先 |
| 5 | 上長承認の状況 | 選択式 | 必須 | 「承認済み」「承認不要（A2で定めた基準に該当）」等。A2で承認要否のルールを決めてから選択肢を確定する |
| B. 共有先情報（Entraゲストアカウントとして登録する相手） |  |  |  |  |
| 6 | 共有先会社名 | 記述式 | 必須 |  |
| 7 | 共有先部署名 | 記述式 | 任意 |  |
| 8 | 共有先氏名 | 記述式 | 必須 |  |
| 9 | 共有先メールアドレス | 記述式 | 必須 | EntraゲストアカウントのログインIDになる。入力誤り防止のため確認欄を併設することを推奨 |
| 10 | 過去のゲスト登録の有無 | 選択式 | 必須 | 「あり／なし／不明」。重複登録を避けるための確認 |
| C. 共有目的・内容 |  |  |  |  |
| 11 | 共有目的 | 選択式＋その他記述 | 必須 | 例：見積り／契約書／納品物／打合せ資料／その他 |
| 12 | 共有予定データの概要 | 記述式 | 任意 | ファイル名・内容の簡単な説明 |
| 13 | 機密区分 | 選択式 | 必須 | 社内の情報分類基準（例：一般／社外秘／要机密）に準拠。A5のセキュリティ基準と連動 |
| 14 | 共有先サイト／フォルダ | プルダウン | 必須 | 既存の外部共有用サイト一覧から選択 |
| D. 利用期間 |  |  |  |  |
| 15 | 利用開始希望日 | 日付 | 必須 |  |
| 16 | 利用終了予定日 | 日付 | 必須 | A4で定めるゲストアカウントの既定有効期限と連動。無入力の場合は既定値を自動適用 |
| 17 | 延長の見込み | 選択式 | 任意 | 「あり／なし」。ありの場合は再申請が必要な旨を案内文に明記 |
| E. その他 |  |  |  |  |
| 18 | 緊急度 | 選択式 | 必須 | 「通常（〇営業日以内）／急ぎ」。C3で定めるSLAと連動 |
| 19 | 備考 | 記述式 | 任意 |  |
| 20 | 申請内容の宣誓 | チェックボックス | 必須 | 「入力内容に誤りがないこと、共有先の事前合意を得ていることを確認しました」等 |

※ 項目9（共有先メールアドレス）はEntraゲストアカウントのログインIDに直結するため、入力誤りがないよう確認欄の併設や、申請前チェックリストでの再確認を推奨する。